Giai đoạn 1: Thiết kế và Thiết lập Nền tảng

Mục tiêu của giai đoạn này là xây dựng một kiến trúc vững chắc, có khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí, đồng thời thiết lập môi trường phát triển ban đầu.

1. Phân tích và Lựa chọn Công nghệ

Kiến trúc hệ thống:

- Nền tảng đám mây: Google Cloud Platform (GCP) cho dự án sanlaw-477509.

- Mô hình AI: Gemini 2.5 Pro là lựa chọn trung tâm cho các tác vụ phức tạp như sinh mã, phân tích và ra quyết định.[1]

- Kiến trúc ứng dụng: Sử dụng kiến trúc Serverless (phi máy chủ) để tối ưu chi phí và khả năng mở rộng.[2][3][4][5][6] Các dịch vụ chính bao gồm:

  - Cloud Run: Để triển khai các agent dưới dạng container, dễ dàng mở rộng và chỉ trả tiền khi sử dụng.[7][8][9]

  - Cloud Functions: Cho các tác vụ nhỏ, xử lý sự kiện.[5]

  - Vertex AI Agent Builder: Nền tảng hợp nhất để xây dựng, triển khai và quản lý các agent AI.[10][11][12]

- Framework phát triển Agent:

  - LangChain: Là framework mã nguồn mở phổ biến, giúp đơn giản hóa việc tích hợp LLM vào ứng dụng, cung cấp các công cụ để kết hợp prompt, tích hợp API và xây dựng agent có khả năng ra quyết định.[13][14][15][16]

  - Google's Agent Development Kit (ADK): Được thiết kế dựa trên các kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất của Google, tối ưu cho hệ sinh thái Google Cloud và Gemini.[8][9][17]

  - AutoGen: Một framework mạnh mẽ cho việc xây dựng các hệ thống đa agent, cho phép các agent tương tác và phối hợp với nhau để giải quyết các vấn đề phức tạp.[18][19][20][21]

  - Lựa chọn ban đầu: Chúng ta sẽ bắt đầu với LangChain do tính linh hoạt và cộng đồng hỗ trợ lớn, đồng thời tích hợp chặt chẽ với các dịch vụ của Google Cloud.[13][14]

Lưu trữ:

- Cơ sở dữ liệu: Firestore (NoSQL) cho dữ liệu ứng dụng linh hoạt và Cloud SQL (quan hệ) khi cần cấu trúc dữ liệu chặt chẽ.

- Lưu trữ file: Cloud Storage cho các tài sản tĩnh và dữ liệu lớn.

Quy trình CI/CD (Tích hợp và Triển khai liên tục):

- Cloud Build: Dịch vụ CI/CD được quản lý hoàn toàn, serverless của Google Cloud để tự động hóa quy trình xây dựng, kiểm thử và triển khai.[22]

- Artifact Registry: Để lưu trữ và quản lý các container image.[8]

2. Thiết kế luồng hoạt động của Nhà máy Phần mềm Tự động

Hệ thống sẽ bao gồm các agent AI chuyên biệt, mỗi agent đảm nhận một vai trò cụ thể trong chu trình phát triển phần mềm:

- Agent Phân tích Yêu cầu (Requirements Analyst Agent):

  - Nhiệm vụ: Tiếp nhận yêu cầu từ Product Owner (là bạn), phân tích, làm rõ và chia thành các tác vụ (task) nhỏ hơn.

  - Công nghệ: Sử dụng Gemini 2.5 Pro để hiểu ngôn ngữ tự nhiên và tạo ra các user story, use case chi tiết.

- Agent Kiến trúc sư (Architect Agent):

  - Nhiệm vụ: Dựa trên các tác vụ đã được phân tích, đề xuất kiến trúc kỹ thuật, lựa chọn các dịch vụ Google Cloud phù hợp.

  - Công nghệ: Gemini 2.5 Pro được huấn luyện với tài liệu kiến trúc của Google Cloud.

- Agent Lập trình viên (Developer Agent):

  - Nhiệm vụ: Nhận các tác vụ đã được định nghĩa và sinh mã nguồn (Python, Vue.js) theo kiến trúc đã đề ra.

  - Công nghệ: Gemini 2.5 Pro, tích hợp với Gemini Code Assist trong VS Code để tăng tốc độ lập trình.[23][24]

- Agent Kiểm thử (Tester Agent):

  - Nhiệm vụ: Tự động tạo và thực thi các bài kiểm thử đơn vị (unit test), kiểm thử tích hợp (integration test) cho mã nguồn do Developer Agent tạo ra.[25][26]

  - Công nghệ: Gemini 2.5 Pro để sinh các kịch bản kiểm thử và mã kiểm thử tương ứng.

- Agent DevOps (DevOps Agent):

  - Nhiệm vụ: Tự động hóa quy trình CI/CD. Khi mã nguồn vượt qua các bài kiểm thử, agent này sẽ đóng gói ứng dụng vào container, đẩy lên Artifact Registry và triển khai lên Cloud Run.[8][9][27]

  - Công nghệ: Tích hợp với Cloud Build và các dịch vụ triển khai của Google Cloud.

- Agent Giám sát (Supervisor Agent):

  - Nhiệm vụ: Điều phối hoạt động của các agent khác, theo dõi tiến độ, xử lý các ngoại lệ và báo cáo cho Project Lead.

  - Công nghệ: Sử dụng LangGraph hoặc AutoGen để xây dựng luồng công việc (workflow) phức tạp cho sự tương tác giữa các agent.[7][13]

3. Kế hoạch triển khai phiên bản thử nghiệm (MVP)

Chúng ta sẽ chia nhỏ kế hoạch thành các task cụ thể để có thể hoàn thành phiên bản thử nghiệm sớm nhất.

Tuần 1: Thiết lập nền tảng và Agent đầu tiên

- Task 1.1: Cấu hình môi trường Google Cloud:

  - Kích hoạt các API cần thiết trên dự án sanlaw-477509: Vertex AI, Cloud Run, Cloud Build, Artifact Registry, Firestore.

  - Tạo tài khoản dịch vụ (Service Account) với các quyền truy cập cần thiết để các agent có thể tương tác với dịch vụ Google Cloud.

- Task 1.2: Thiết lập môi trường phát triển Local:

  - Cấu hình Google Cloud SDK (gcloud) trên máy tính local để xác thực với tài khoản toan75@gmail.com.

  - Thiết lập project Python trong VS Code, tạo môi trường ảo và cài đặt các thư viện cần thiết: google-cloud-aiplatform, langchain, langchain-google-vertexai.

- Task 1.3: Xây dựng "Hello World" Agent (Developer Agent phiên bản đơn giản):

  - Mục tiêu: Tạo một agent đơn giản có khả năng nhận một yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ: "Viết một hàm Python để tính tổng hai số") và trả về đoạn mã tương ứng.

  - Các bước:

    - Sử dụng LangChain và Vertex AI SDK để kết nối với model Gemini 2.5 Pro.

    - Xây dựng một ứng dụng web nhỏ (sử dụng FastAPI hoặc Flask) để cung cấp giao diện nhập yêu cầu và hiển thị kết quả.

    - Đóng gói ứng dụng vào Docker container.

- Task 1.4: Triển khai thủ công lên Cloud Run:

  - Build Docker image và đẩy lên Artifact Registry.

  - Triển khai image lên Cloud Run để xác minh ứng dụng có thể hoạt động trên internet.

Tuần 2: Tự động hóa quy trình CI/CD và phát triển Agent Kiểm thử

- Task 2.1: Xây dựng pipeline CI/CD cơ bản (DevOps Agent):

  - Tạo file cloudbuild.yaml để định nghĩa các bước: build Docker image, đẩy lên Artifact Registry và triển khai lên Cloud Run.

  - Kết nối repository Git (GitHub hoặc Cloud Source Repositories) với Cloud Build để tự động kích hoạt pipeline khi có commit mới.

- Task 2.2: Phát triển Agent Kiểm thử (Tester Agent phiên bản đơn giản):

  - Mục tiêu: Mở rộng agent từ Tuần 1. Sau khi Developer Agent sinh mã, Tester Agent sẽ tự động sinh một unit test cho hàm đó.

  - Các bước:

    - Tạo một prompt mới cho Gemini để sinh mã unit test dựa trên mã nguồn đã được tạo.

    - Tích hợp bước này vào luồng làm việc của ứng dụng.

- Task 2.3: Tích hợp kiểm thử vào pipeline CI/CD:

  - Thêm một bước vào cloudbuild.yaml để chạy các bài kiểm thử. Nếu kiểm thử thất bại, pipeline sẽ dừng lại và không triển khai.

Tổng quan các bước

- Kiểm tra và Cài đặt các Công cụ Nền tảng: Git, Python, Docker, Google Cloud SDK.

- Cấu hình Visual Studio Code (VS Code): Biến VS Code thành một trung tâm điều khiển thông minh.

- Thiết lập Cấu trúc Dự án: Chuẩn bị thư mục D:\SanLexAi cho dự án đầu tiên.

- Xác thực và Kết nối với Google Cloud: Đảm bảo máy local có thể giao tiếp an toàn với dự án sanlaw-477509.

Bước 1: Cài đặt và Cấu hình các Công cụ Nền tảng

Đây là những công cụ cốt lõi. Chúng ta sẽ cài đặt và cấu hình chúng một cách chuẩn xác.

1.1. Git - Hệ thống Quản lý Phiên bản

- Mục đích: Theo dõi mọi thay đổi trong mã nguồn, làm việc nhóm và là nền tảng cho quy trình CI/CD.

- Kiểm tra: Mở Command Prompt (CMD) hoặc PowerShell và gõ:

codeBash

git --version

Nếu hiển thị phiên bản, bạn đã cài đặt. Nếu không, hãy làm theo bước dưới.

- Cài đặt:

  - Truy cập git-scm.com và tải về trình cài đặt cho Windows.

  - Chạy file cài đặt. Để tất cả các tùy chọn mặc định, chỉ cần nhấn "Next" liên tục cho đến khi hoàn tất.

- Cấu hình: Mở lại CMD hoặc PowerShell và chạy 2 lệnh sau (thay thế bằng thông tin của bạn):

codeBash

git config --global user.name "Your Name"

git config --global user.email "toan75@gmail.com"

1.2. Python 3.11.9

- Mục đích: Ngôn ngữ lập trình chính cho các AI agent và backend.

- Kiểm tra:

codeBash

python --version

```    Nếu hiển thị `Python 3.11.9`, bạn có thể bỏ qua. Nếu là phiên bản khác hoặc không có, nên cài đặt lại cho thống nhất.

- Cài đặt:

  - Truy cập trang chính thức của Python và tải về "Windows installer (64-bit)".

  - Chạy file cài đặt. Quan trọng: Ở màn hình đầu tiên, hãy tick vào ô "Add Python 3.11 to PATH" ở dưới cùng.

  - Chọn "Install Now".

1.3. Docker Desktop

- Mục đích: Đóng gói ứng dụng và các thành phần phụ thuộc vào một "container" để nó có thể chạy nhất quán ở mọi nơi (máy local, Google Cloud).

- Kiểm tra: Kiểm tra xem Docker Desktop đã được cài đặt và đang chạy trong khay hệ thống chưa.

- Cài đặt:

  - Truy cập Docker Desktop for Windows và tải về.

  - Chạy file cài đặt. Nó có thể yêu cầu bạn kích hoạt WSL 2 (Windows Subsystem for Linux), hãy đồng ý và làm theo hướng dẫn. Quá trình này có thể yêu cầu khởi động lại máy tính.

  - Sau khi cài đặt, khởi động Docker Desktop và đảm bảo biểu tượng cá voi trong khay hệ thống không còn hiển thị "is starting".

1.4. Google Cloud SDK (gcloud)

- Mục đích: Bộ công cụ dòng lệnh để tương tác và quản lý các tài nguyên trên Google Cloud từ máy tính của bạn.

- Kiểm tra:

codeBash

gcloud --version

- Cài đặt:

  - Truy cập trang cài đặt Google Cloud SDK và tải về trình cài đặt cho Windows.

  - Chạy file cài đặt và để các tùy chọn mặc định.

  - Sau khi cài đặt xong, một cửa sổ terminal sẽ hiện ra để thực hiện các bước cấu hình ban đầu. Nếu không, bạn có thể tự mở CMD và chạy gcloud init.

Bước 2: Cấu hình Visual Studio Code - Môi trường làm việc thông minh

- Mục đích: Tối ưu hóa trình soạn thảo mã nguồn với các tiện ích mở rộng (extensions) để tăng tốc độ lập trình, gợi ý mã thông minh và tích hợp trực tiếp với các công cụ khác.

- Mở VS Code.

- Đi đến mục Extensions (biểu tượng ô vuông bên trái).

- Tìm và cài đặt các extensions sau:

  - Python (của Microsoft): Hỗ trợ toàn diện cho Python, bao gồm gợi ý mã (IntelliSense), gỡ lỗi (debugging), và quản lý môi trường.

  - Gemini (của Google): Quan trọng nhất. Tích hợp trực tiếp Gemini vào VS Code, cho phép bạn chat, hỏi đáp, và nhận gợi ý mã thông minh từ Gemini. Sau khi cài đặt, hãy đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.

  - Docker (của Microsoft): Quản lý container, image, và file Dockerfile ngay trong VS Code.

  - Vue - Official (của Vue): Hỗ trợ tốt nhất cho Vue.js (nếu bạn dùng Vue 3). Hoặc Volar nếu bạn quen thuộc hơn.

  - Prettier - Code formatter: Tự động định dạng lại mã nguồn (code format) của bạn cho gọn gàng, nhất quán mỗi khi bạn lưu file.

- Cấu hình tự động định dạng khi lưu:

  - Nhấn Ctrl + Shift + P để mở Command Palette.

  - Gõ Preferences: Open User Settings (JSON) và chọn nó.

  - Thêm các dòng sau vào file settings.json:

codeJSON

{

// Các cài đặt khác của bạn...

"editor.formatOnSave": true,

"editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",

"[python]": {

"editor.defaultFormatter": "ms-python.black-formatter"

}

}

  - VS Code có thể sẽ yêu cầu bạn cài đặt thêm black-formatter cho Python, hãy đồng ý.

Bước 3: Thiết lập Cấu trúc Dự án

Bây giờ chúng ta sẽ tạo nền móng cho dự án trong thư mục D:\SanLexAi.

- Mở VS Code và chọn File > Open Folder... rồi trỏ đến D:\SanLexAi.

- Mở Terminal tích hợp trong VS Code (View > Terminal hoặc `Ctrl + ``).

- Khởi tạo Git repository:

codeBash

git init

- Tạo và kích hoạt môi trường ảo cho Python:

  - Việc này tạo ra một môi trường riêng cho dự án, tránh xung đột thư viện giữa các dự án khác nhau.

codeBash

python -m venv .venv

  - Kích hoạt môi trường ảo (bạn sẽ thấy (.venv) ở đầu dòng lệnh):

codeBash

.\.venv\Scripts\activate

- Tạo các file cấu hình ban đầu:

  - .gitignore: Để Git bỏ qua các file không cần thiết. Tạo file tên .gitignore và dán nội dung sau vào:

codeGitignore

# Virtual Environment

.venv/

# Python cache

__pycache__/

*.pyc

# VSCode

.vscode/

# Build artifacts

dist/

build/

*.egg-info/

  - requirements.txt: Để quản lý các thư viện Python cần cài đặt. Tạo file requirements.txt.

Bước 4: Xác thực và Kết nối với Google Cloud

Bước cuối cùng là kết nối môi trường local của bạn với dự án trên GCP.

- Trong terminal của VS Code (đã kích hoạt .venv), chạy lệnh đăng nhập:

codeBash

gcloud auth login toan75@gmail.com

Một cửa sổ trình duyệt sẽ mở ra, yêu cầu bạn đăng nhập và cấp quyền. Hãy làm theo hướng dẫn.

- Thiết lập dự án mặc định:

codeBash

gcloud config set project sanlaw-477509

- Xác thực Docker để có thể đẩy image lên Google Artifact Registry:

codeBash

gcloud auth configure-docker

Lệnh này sẽ cấu hình Docker để sử dụng thông tin xác thực của gcloud.

Hoàn tất!

Môi trường làm việc của bạn hiện đã được thiết lập một cách tối ưu:

- Các công cụ dòng lệnh cần thiết đã sẵn sàng.

- VS Code được trang bị các extension thông minh, đặc biệt là Gemini, để hỗ trợ viết mã.

- Quy trình làm việc được tự động hóa một phần (tự format code khi lưu).

- Dự án đã có cấu trúc cơ bản với Git và môi trường ảo Python.

- Kết nối giữa máy local và Google Cloud đã được thiết lập an toàn.

Môi trường local đã sẵn sàng. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang các bước tiếp theo trong Tuần 1: cấu hình các dịch vụ cần thiết trên Google Cloud và xây dựng Agent "Hello World" đầu tiên.

Mục tiêu của các bước này là tạo ra một ứng dụng web đơn giản, có thể nhận yêu cầu, sử dụng Gemini để sinh mã, và triển khai nó lên Cloud Run để có thể truy cập qua internet.

Bước 1: Cấu hình Dịch vụ trên Google Cloud (Task 1.1)

Để Agent của chúng ta có thể hoạt động, chúng ta cần bật (enable) các "cánh cổng" API cần thiết trên dự án sanlaw-477509.

Mở Terminal trong VS Code (đảm bảo bạn không ở trong môi trường ảo .venv khi chạy các lệnh gcloud này, hoặc nếu có thì cũng không sao) và chạy lệnh sau:

codeBash

gcloud services enable aiplatform.googleapis.com run.googleapis.com artifactregistry.googleapis.com cloudbuild.googleapis.com --project=sanlaw-477509

- aiplatform.googleapis.com: Cho phép truy cập Vertex AI, nơi chứa model Gemini.

- run.googleapis.com: Dịch vụ Cloud Run để chạy container của chúng ta.

- artifactregistry.googleapis.com: Nơi lưu trữ các Docker image (giống như một kho chứa riêng của dự án).

- cloudbuild.googleapis.com: Dịch vụ để tự động hóa việc xây dựng và triển khai (sẽ dùng ở Tuần 2).

Lệnh này có thể mất vài phút để hoàn tất.

Bước 2: Xây dựng Agent "Hello World" (Task 1.3)

Bây giờ, chúng ta sẽ viết mã cho Agent đầu tiên.

2.1. Cài đặt các thư viện Python cần thiết

Trong terminal của VS Code, hãy chắc chắn rằng bạn đã kích hoạt môi trường ảo (có chữ (.venv) ở đầu dòng lệnh). Nếu chưa, chạy lệnh: .\.venv\Scripts\activate.

Sau đó, chạy lệnh sau để cài đặt các thư viện:

codeBash

pip install fastapi "uvicorn[standard]" google-cloud-aiplatform langchain-google-vertexai

- fastapi: Một framework web hiện đại, hiệu suất cao để tạo API.

- uvicorn: Server để chạy ứng dụng FastAPI.

- google-cloud-aiplatform: Thư viện chính thức của Google để làm việc với Vertex AI.

- langchain-google-vertexai: Thư viện tích hợp LangChain với các mô hình AI trên Vertex AI, giúp việc gọi Gemini trở nên đơn giản hơn.

Cập nhật file requirements.txt bằng cách chạy lệnh:

codeBash

pip freeze > requirements.txt

2.2. Viết mã cho Agent

Trong thư mục D:\SanLexAi, tạo một file mới tên là main.py và dán đoạn mã sau vào:

codePython

from fastapi import FastAPI

from pydantic import BaseModel

from langchain_google_vertexai import ChatVertexAI

# 1. Khởi tạo ứng dụng FastAPI

app = FastAPI(

title="SanLexAi Agent Factory",

description="API for the initial Developer Agent"

)

# 2. Định nghĩa mô hình dữ liệu cho yêu cầu đầu vào

class PromptRequest(BaseModel):

prompt: str

# 3. Khởi tạo mô hình Gemini 2.5 Pro thông qua LangChain

#    PROJECT_ID và LOCATION sẽ tự động được lấy từ môi trường gcloud của bạn.

llm = ChatVertexAI(

model_name="gemini-2.5-pro",

project="sanlaw-477509",

location="us-central1" # Sử dụng một location hỗ trợ Gemini, ví dụ us-central1

)

# 4. Tạo một API endpoint để nhận yêu cầu

@app.post("/generate-code")

def generate_code(request: PromptRequest):

"""

Nhận một yêu cầu (prompt) và sử dụng Gemini để sinh mã Python.

"""

print(f"Received prompt: {request.prompt}")

# Tạo một prompt đầy đủ hơn để hướng dẫn model

full_prompt = f"""

Based on the following request, write a single, complete, and executable Python code snippet.

Do not add any explanation, comments, or markdown formatting like ```python.

Only return the raw Python code.

Request: "{request.prompt}"

"""

# Gửi prompt đến Gemini và nhận kết quả

response = llm.invoke(full_prompt)

print(f"Generated code: {response.content}")

return {"generated_code": response.content}

# Endpoint để kiểm tra sức khỏe của dịch vụ

@app.get("/")

def read_root():

return {"status": "Developer Agent is running"}

2.3. Tạo Dockerfile

Dockerfile là một file văn bản chứa các chỉ dẫn để Docker xây dựng một image cho ứng dụng của chúng ta.

Tạo một file mới trong cùng thư mục, không có phần mở rộng, tên là Dockerfile và dán nội dung sau vào:

codeDockerfile

# Sử dụng một base image Python chính thức, gọn nhẹ

FROM python:3.11-slim

# Thiết lập thư mục làm việc bên trong container

WORKDIR /app

# Sao chép file requirements.txt vào trước để tận dụng cache của Docker

COPY requirements.txt .

# Cài đặt các thư viện đã định nghĩa

RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# Sao chép toàn bộ mã nguồn của ứng dụng vào container

COPY . .

# Lệnh để chạy ứng dụng khi container khởi động

# Cloud Run sẽ tự động cung cấp biến PORT, nhưng chúng ta mặc định là 8080

CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8080"]

Bước 3: Kiểm tra Local và Triển khai lên Cloud Run (Task 1.4)

3.1. Build và Chạy Docker Container tại Local

- Build image: Mở terminal VS Code và chạy lệnh sau. Lệnh này sẽ đọc Dockerfile và tạo một image tên là hello-agent.

codeBash

docker build -t hello-agent .

- Chạy container: Sau khi build xong, chạy container từ image vừa tạo.

codeBash

docker run -p 8080:8080 hello-agent

  - -p 8080:8080 ánh xạ cổng 8080 của máy bạn vào cổng 8080 bên trong container.

- Kiểm tra: Mở một terminal khác và dùng lệnh sau để gửi yêu cầu đến agent đang chạy local:

codePowershell

Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://localhost:8080/generate-code -ContentType "application/json" -Body '{"prompt": "Viết một hàm Python để tính tổng hai số a và b"}'

Bạn sẽ thấy kết quả trả về là một đoạn mã Python.

3.2. Đẩy Image lên Artifact Registry

- Tạo một repository: Chúng ta cần một kho chứa trên Google Cloud để lưu image.

codeBash

gcloud artifacts repositories create sanlexai-repo --repository-format=docker --location=us-central1 --description="Repository for SanLexAi Agents"

- Tag image: Gắn thẻ cho image local của bạn với địa chỉ của repository trên Google Cloud.

codeBash

docker tag hello-agent us-central1-docker.pkg.dev/sanlaw-477509/sanlexai-repo/hello-agent:v1

- Push image: Đẩy image đã tag lên Artifact Registry.

codeBash

docker push us-central1-docker.pkg.dev/sanlaw-477509/sanlexai-repo/hello-agent:v1

3.3. Triển khai lên Cloud Run

Cuối cùng, triển khai image từ Artifact Registry lên Cloud Run.

codeBash

gcloud run deploy hello-agent-service --image=us-central1-docker.pkg.dev/sanlaw-477509/sanlexai-repo/hello-agent:v1 --platform=managed --region=us-central1 --allow-unauthenticated

- hello-agent-service: Tên của dịch vụ bạn muốn tạo trên Cloud Run.

- --allow-unauthenticated: Cho phép bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào URL của dịch vụ. Lưu ý: Chỉ dùng cho mục đích thử nghiệm.

Sau khi lệnh chạy xong, terminal sẽ hiển thị một Service URL. Đây chính là địa chỉ của Agent đầu tiên của bạn đang hoạt động trên internet.

Hoàn tất Giai đoạn 1!

Bạn đã thành công xây dựng và triển khai agent AI đầu tiên. Bạn có thể dùng lệnh Invoke-RestMethod như ở bước 3.1, thay http://localhost:8080 bằng Service URL vừa nhận được để kiểm tra.